Chi tiết trình tự thủ tục và các mẫu triển khai gói thầu Chỉ định thầu rút gọn trong tình huống CẤP BÁCH thuộc dự toán mua sắm (quy định tại các điểm a, b, c, khoản 1; khoản 2, Điều 23; điểm đ, khoản 2, điều 43, Luật Đấu thầu số 22; Điều 78, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP):

Sở cứ quy định:

Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: "2. Đối với gói thầu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu theo quy trình rút gọn cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm các bước sau: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng."

Tại điểm a, b, c, khoản 1 Điều 23, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 quy định:

### Điều 23. Chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

b) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường;

Bảng quy trình thủ tục chi tiết:

| Bước thủ tục | CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN TRONG TÌNH HUỐNG CẤP BÁCH. | LƯU Ý QUAN TRỌNG |
| --- | --- | --- |
|  | Để đảm bảo thực hiện theo đúng, đủ nội dung quy định và đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục một cách chặt chẽ, làm sở cứ cho các phòng/ban/bộ phận thuộc cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi nhất cũng như Lãnh đạo có đầy đủ cơ sở để quyết định, thì quy trình chi tiết chỉ định thầu rút gọn trong tình huống cấp bách cần bao gồm các bước sau: | Trước khi triển khai thực hiện, cần lưu ý đảm bảo việc đã được bố trí vốn để thực hiện gói thầu. |
| 1 | Tờ trình của Phòng/Ban chức năng báo cáo đánh giá, xác định đối tượng mua sắm là gói thầu thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, khoản 1, Điều 23, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thông qua để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện ngay theo hướng chỉ định thầu rút gọn dạng cấp bách để thực hiện ngay nhằm khắc phục hậu quả thiên tai; giảm thiểu thiệt hại đến tính mạng, tài sản, sức khỏe nhân dân,… | Mẫu 01 kèm theo thư mục tải về. |
| 2 | Xác định nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu theo đúng quy định tại khoản 2, điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Có thể chọn 1 trong 2 phương án sau đây tùy thuộc điều kiện, hoàn cảnh, khả năng bố trí và lựa chọn của các đơn vị | Các thủ tục còn lại có thể hoàn thiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 23, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. |
| 2.1. Phương án 1 | Chủ đầu tư/Bên mời thầu lựa chọn một đơn vị được cho là có lĩnh vực chuyên môn, năng lực kinh nghiệm phù hợp nhất để làm việc trực tiếp, lập Biên bản làm việc giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan (nếu có) nhằm giao thực hiện ngay công việc, trong đó bao gồm 1 số nội dung cơ bản sau: - Chủ đầu tư trình bày các nội dung, yêu cầu về công việc cần thực hiện (đặc điểm, đặc thù, tính chất, quy mô, tiến độ, và các yêu cầu cần thiết khác để nhà thầu có đủ thông tin cơ bản làm cơ sở cho nhà thầu quyết định nhận thầu và cam kết,…); - Nhà thầu cung cấp Hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với công việc triển khai và đồng thời cam kết đáp ứng về năng lực kinh nghiệm, chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn các hạng mục triển khai theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Thống nhất giao Nhà thầu triển khai ngay các công việc để đáp ứng yêu cầu/nhiệm vụ của Chủ đầu tư, trong đó cần chỉ rõ cụ thể thời gian bắt đầu triển khai công việc trong trường hợp cấp bách. - Các đầu mối chịu trách nhiệm cấp Lãnh đạo và các phòng, ban liên quan trong phối hợp triển khai công việc. - Các nội dung cần thiết khác (tùy các đơn vị bổ sung sao cho phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu và đặc thù, tính chất công việc thực hiện). - Thành phần tham gia cần đảm bảo có đủ đại diện pháp nhân các đơn vị tham gia (đặc biệt Chủ đầu tư và Nhà thầu) để đảm bảo tối đa tính pháp lý, sự thống nhất ở cấp cao nhất và làm sở cứ quan trọng cho việc thực hiện ngay công việc. | Mẫu 02 kèm theo thư mục tải về. Trong điều kiện cấp bách cần tranh thủ từng ngày, từng giờ để triển khai thực hiện ngay công việc thì phương án 1 này có thể là phương án tối ưu, nhanh gọn hơn cả. |
| 2.2. Phương án 2 | Gồm 03 bước thủ tục sau: |  |
|  | Gửi văn bản mời nhà thầu có lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia gói thầu, trong đó đề nghị nhà thầu cung cấp một bộ hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với gói thầu. (Lưu ý ở đây là cung cấp Hồ sơ năng lực kinh nghiệm nhằm xác định nhà thầu có năng lực kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu như tinh thần quy định tại khoản 2, điều 23, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 (cũng như để Chủ đầu tư lưu trữ hồ sơ gói thầu chứng minh việc xác định nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu) chứ không phải là đề nghị nhà thầu làm một bộ Hồ sơ đề xuất theo Hồ sơ yêu cầu nào đó). | Mẫu 03 kèm theo thư mục tải về. |
|  | Nhà thầu có văn bản phúc đáp đồng ý tham gia, kèm Hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với tính chất của gói thầu. | Nhà thầu thực hiện theo mẫu của nhà thầu |
|  | Tờ trình báo cáo Chủ đầu tư duyệt chấp thuận mời nhà thầu được xác định có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu (sau khi xem xét hồ sơ năng lực kinh nghiệm) vào hoàn thiện hợp đồng. | Mẫu 04 kèm theo thư mục tải về. |
| 3 | Văn bản kèm Dự thảo hợp đồng (dự thảo HĐ đã xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng) gửi cho nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng. | - Mẫu 05 - Công văn mời hoàn thiện hợp đồng kèm theo thư mục tải về; - Mẫu 06 - Dự thảo hợp đồng đính kèm công văn kèm theo thư mục tải về. |
| 4 | Biên bản hoàn thiện hợp đồng (lập “Biên bản hoàn thiện Hợp đồng” trên cơ sở quy định tại khoản 2, điều 23; và điểm a, khoản 2, điều 65, Luật Đấu thầu số 22). | Mẫu 07 kèm theo thư mục tải về. |
| 5 | Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu. | Mẫu 08 kèm theo thư mục tải về. |
| 6 | Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. | Mẫu 09 kèm theo thư mục tải về. |
| 7 | Đăng tải, công khai kết quả chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). | Kê khai theo mẫu trên hệ thống |
| 8 | Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng. | Mẫu 10 kèm theo thư mục tải về. |
| 9 | Ký hợp đồng. | Mẫu 11 kèm theo thư mục tải về. |
| 10 | Biên bản giao nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng. (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 68, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15). | Mẫu 12 kèm theo thư mục tải về. |
| 11 | Biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng. | Mẫu 13 kèm theo thư mục tải về. |
| 12 | Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán. | “Mẫu 08a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với MSTX theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 kèm theo thư mục tải về. |
| 13 | Biên bản quyết toán kinh phí hợp đồng. | Mẫu 14 kèm theo thư mục tải về. |
| 14 | Biên bản thanh lý hợp đồng. | Mẫu 15 kèm theo thư mục tải về. |

Lưu ý: Các đơn vị có thể tham khảo và tự quyết định vận dụng bộ quy trình thủ tục chi tiết nêu trên và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.