Chi tiết trình tự thủ tục thực hiện và các mẫu triển khai gói thầu Chỉ định thầu rút gọn (quy định tại các điểm a, b, c, m, khoản 1; khoản 2, Điều 23; điểm đ, khoản 2, điều 43, Luật Đấu thầu số 22; Điều 78, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT):

| TT | CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | GHI CHÚ QUAN TRỌNG |
| --- | --- | --- |
| Bước 1 | Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN |  |
| Bước 2 | Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm: gồm 2 trường hợp: (1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu). (2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước (gồm các thủ tục tại Bước 2 này) hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3. | Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP. |
| 2.1 | Trình thẩm định phê duyệt dự toán mua sắm. | - Mẫu 01a - Tờ trình kèm theo thư mục tải về; - Mẫu 01b - Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ làm căn cứ xây dựng dự toán (trường hợp lấy báo giá) kèm theo thư mục tải về. - Mẫu 01c - Mẫu Báo giá hàng hóa, dịch vụ kèm theo thư mục tải về (để tham khảo). |
| 2.2 | Báo cáo thẩm định; Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán mua sắm. | Mẫu 02a – Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán kèm theo thư mục tải về; Mẫu 02b – Báo cáo thẩm định dự toán kèm theo thư mục tải về. |
| 2.3 | Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm của cấp có thẩm quyền. | Mẫu 02c kèm theo thư mục tải về. |
| Bước 3 | Trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (trừ gói thầu theo quy định tại khoản 4, điều 23, Luật Đấu thầu 22 và gói thầu tại khoản 1, điều 78, Nghị định 24/2024/NĐ-CP (tức gói thầu quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu) là không phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Riêng lĩnh vực y tế (mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền thì tờ trình KHLCNT và Báo cáo thẩm định theo Thông tư 07/2024/TT-BYT). | Bước này cũng có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt để xem xét phê duyệt tại bước 2 (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính). |
| 3.1 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | -“Mẫu 02A” thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về. - Riêng lĩnh vực y tế (mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền) thì Tờ trình KHLCNT các bạn có thể lấy theo mẫu tại phụ lục II kèm Thông tư 07/2024/TT-BYT đính kèm thư mục tải về. |
| 3.2 | Báo cáo kết quả thẩm định; Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định). | - “Mẫu 02B” - Báo cáo thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về; Riêng lĩnh vực y tế (mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền) thì Báo cáo thẩm định KHLCNT các bạn có thể lấy theo mẫu Phụ lục III kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BYT được đính kèm thư mục tải về. - Mẫu 03 - Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo thư mục tải về. |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | “Mẫu 02C” thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về. |
| 3.4 | Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). | Kê khai theo mẫu trên hệ thống. |
| Bước 4 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao sản phẩm vào sử dụng; Lưu ý thêm: Riêng đối với gói thầu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23, Luật 22, chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu theo quy trình rút gọn cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm các bước sau: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. |  |
| 4.1 | Gửi văn bản mời nhà thầu có lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia gói thầu (trong đó có đề nghị nhà thầu nộp 1 bộ hồ sơ năng lực kinh nghiệm để được xem xét mời hoàn thiện hợp đồng, hồ sơ năng lực cần những nội dung chính gì đã note trong file mẫu văn bản kèm theo). | Mẫu 04 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.2 | Nhà thầu có văn bản phúc đáp đồng ý tham gia gói thầu, kèm Hồ sơ năng lực kinh nghiệm phù hợp với tính chất của gói thầu. | Nhà thầu thực hiện theo mẫu của nhà thầu (có thể tham khảo mẫu kèm theo thư mục tải về nếu cần, nhằm đảm bảo tốt nhất yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như tổng thể chất lượng hồ sơ lưu trữ gói thầu nói chung). |
| 4.3 | Tờ trình báo cáo chủ đầu tư duyệt chấp thuận mời nhà thầu được xác định có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu (sau khi xem xét hồ sơ năng lực) vào hoàn thiện hợp đồng. (Lưu ý: Đối với các trường hợp tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23, cần có bước 4.1 đến 4.3 này vì theo quy định tại khoản 2, điều 23, Luật 22 thì các trường hợp này “…chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu theo quy trình rút gọn cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu”; Riêng trường hợp điểm m, khoản 1, điều 23, Luật 22 không nêu chi tiết quy định trên nên đối với trường hợp này tùy các bạn vận dụng làm hay không làm thủ tục bước 4.1 -> 4.3 sao cho cảm thấy phù hợp, chặt chẽ, yên tâm nhất với từng trường hợp cụ thể của các bạn). | Mẫu 05 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.4 | Văn bản kèm Dự thảo hợp đồng (dự thảo HĐ đã xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng) gửi cho nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng. | - Mẫu 06a - Công văn mời hoàn thiện hợp đồng kèm theo thư mục tải về; - Mẫu 06b - Dự thảo hợp đồng đính kèm công văn kèm theo thư mục tải về. |
| 4.5 | Biên bản hoàn thiện hợp đồng (lập “Biên bản hoàn thiện Hợp đồng” trên cơ sở quy định tại khoản 2, điều 23; và điểm a, khoản 2, điều 65, Luật Đấu thầu số 22). | Mẫu 07 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.6 | Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu. | Mẫu 08 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.7 | Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. | Mẫu 09 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.8 | Đăng tải, công khai kết quả chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). | Kê khai theo mẫu trên hệ thống |
| 4.9 | Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng. | Mẫu 10 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.10 | Ký hợp đồng. | Mẫu 11 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.11 | Biên bản giao nhận bảo đảm thực hiện hợp đồng. (Lưu ý: Nhà thầu cần thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại điều 68, Luật 22, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 68, Luật Đấu thầu số 22 gồm các trường hợp: a) Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; b) Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện hoặc hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng; c) Nhà thầu thực hiện gói thầu có giá gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 của Luật này. Trường hợp không yêu cầu nhà thầu làm bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định thì có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng quy định tại điểm a, khoản 2, điều 35, NĐ122/2021/NĐ-CP: 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không yêu cầu nhà thầu trúng thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định hoặc có bảo đảm thực hiện hợp đồng nhưng không đúng quy định;) | Mẫu 12 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.12 | Biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng. | Mẫu 13 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.13 | Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán. | - “Mẫu 08a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với MSTX theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 kèm theo thư mục tải về; - “Mẫu 03a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với DADT theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP kèm theo thư mục tải về. |
| 4.14 | Biên bản quyết toán kinh phí hợp đồng. | Mẫu 14 kèm theo thư mục tải về. |
| 4.15 | Biên bản thanh lý hợp đồng. | Mẫu 15 kèm theo thư mục tải về. |