Bảng trình tự các bước thực hiện và bộ file mẫu triển khai gói thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT và Thông tư 07/2024/TT-BYT:

| TT | CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GÓI THẦU ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| Bước 1 | Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch | Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm. |
| Bước 2 | Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: gồm 2 trường hợp: (1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu). (2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3. | - Trường hợp hồ sơ trình duyệt gồm nhiều gói thầu thì tổng hợp đầy đủ theo từng gói thầu. - Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP. |
| 2.1 | Tờ trình phê duyệt dự toán gói thầu (Lưu ý: theo quy định mới tại điểm d, khoản 2, điều 16, NĐ24/2024/NĐ-CP có thể thu thập tối thiểu 01 báo giá làm căn cứ phê duyệt dự toán/giá gói thầu, tuy nhiên khuyến cáo các đơn vị nên lấy ≥ 03 báo giá sẽ tối ưu, hiệu quả nhất và hạn chế bị soi kỹ khi thanh tra, kiểm tra,…). | - Mẫu 01a - Tờ trình kèm theo thư mục tải về; - Mẫu 01b - Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (trường hợp áp dụng phương thức báo giá) kèm theo trong thư mục tải về. - Mẫu 01c - Mẫu báo giá hàng hóa, dịch vụ kèm theo trong thư mục tải về. |
| 2.2 | Báo cáo thẩm định; Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán gói thầu (sau thẩm định). | Mẫu 02a, 02b kèm theo trong thư mục tải về. |
| 2.3 | Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu. | Mẫu 03 kèm theo trong thư mục tải về. |
| Bước 3 | Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Riêng gói thầu mua thuốc lĩnh vực y tế thì Tờ trình KHLCNT và Báo cáo thẩm định theo Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế. | Bước này có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính). |
| 3.1 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | -“Mẫu 02A” thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về. - Riêng gói thầu mua thuốc thuộc lĩnh vực y tế thì Tờ trình KHLCNT các bạn có thể lấy theo mẫu tại phụ lục II kèm Thông tư 07/2024/TT-BYT đính kèm thư mục tải về. |
| 3.2 | Báo cáo kết quả thẩm định; Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định). | - “Mẫu 02B” – Báo cáo thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về. Riêng gói thầu mua thuốc thuộc lĩnh vực y tế thì Báo cáo thẩm định KHLCNT các bạn có thể lấy theo mẫu Phụ lục III kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BYT được đính kèm thư mục tải về. - Mẫu 04 - Tờ trình đề nghị phê duyệt (sau thẩm định) kèm theo trong thư mục tải về. |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | “Mẫu 02C” thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo thư mục tải về. |
| 3.4 | Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). | Kê khai theo mẫu trên hệ thống đính kèm QĐ phê duyệt |
| Bước 4 | Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng | Có 2 trường hợp: (1) Thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; (2) Hoặc tự thực hiện nếu đủ điều kiện, năng lực. |
| 4.1 | Trường hợp (1) đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tức thủ tục thực hiện gói thầu tư vấn đấu thầu) thực hiện theo quy trình, thủ tục TẠI ĐÂY (hoặc tải trên Dauthaumuasam.vn): |  |
| 4.2 | Trường hợp (2) tự thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu: |  |
| 4.2.1 | Trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (trong đó lưu ý thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại điều 19, NĐ 24/2024/NĐ-CP) | Mẫu 05 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.2 | Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu; Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu. | Mẫu 06a – Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và Mẫu 06b – Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.3 | Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu | “Mẫu Phụ lục 4” thuộc file Phụ lục theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.4 | Tổ chức lập, hoàn thiện E-HSMT theo mẫu quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các gói thầu mua thuốc thực hiện theo quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều 14, Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế: 1. Việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện như sau: a) Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu dược liệu và gói thầu vị thuốc cổ truyền: Các cơ sở y tế áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; b) Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu thuốc biệt dược gốc; gói thầu thuốc generic; gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền; gói thầu vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa; gói thầu bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa: Các cơ sở y tế áp dụng theo mầu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; | - Gói xây lắp: Mẫu 03A; Gói hàng hóa: Mẫu 04A; Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 05A theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm trong thư mục tải về; - Riêng gói mua thuốc: Mẫu Phụ lục IV, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BYT đính kèm theo trong thư mục tải về |
| 4.2.5 | Tờ trình phê duyệt E-HSMT | Mẫu 07 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.6 | Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT: Mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; | Mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT sử dụng Mẫu số 03A theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.7 | Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT (sau thẩm định) | Mẫu 08 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.8 | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Mẫu 09 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.9 | Đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Kê khai theo mẫu trên hệ thống. |
| 4.2.10 | Đóng thầu, mở thầu (Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu). Biên bản mở thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở thầu. (Lưu ý nếu chậm trễ mở thầu quá hạn theo quy định tại NĐ122 có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng). | Thao tác trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và sử dụng mẫu Biên bản mở thầu có sẵn trên này. |
| 4.2.11 | Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT. (Lưu ý: Chủ đầu tư không phải ký phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 30, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đây là điểm mới so với quy định cũ). | - Mẫu 07A - Mẫu BCĐG gói XL, HH, PTV 1 túi theo quy trình 1 theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo trong thư mục tải về; - Mẫu 07B - Mẫu BCĐG gói HH, PTV 1 túi theo quy trình 2 theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm trong thư mục tải về. |
| 4.2.12 | Mời nhà thầu xếp hạng 1 vào thương thảo hợp đồng (nếu thuộc đối tượng áp dụng thương thảo theo quy định) và đối chiếu tài liệu. Theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 43, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu quốc tế, gói thầu hỗn hợp và gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là bắt buộc phải có biên bản thương thảo, tuy nhiên gói tư vấn theo quy định là 2 túi hồ sơ nên không thuộc đối tượng của quy trình này. | Mẫu 10 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.13 | Biên bản đối chiếu tài liệu theo quy định tại Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT. | Mẫu “Phụ lục 02A” thuộc file Phụ lục theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.14 | Biên bản thương thảo hợp đồng nếu thuộc đối tượng áp dụng thương thảo theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, điều 43, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 (nếu không thuộc đối tượng áp dụng thương thảo thì bỏ qua bước này). | Mẫu “Phụ lục 02B” thuộc file Phụ lục kèm Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đối với gói thầu HH, XL, Hỗn hợp, PTV áp dụng thương thảo hợp đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu. |
| 4.2.15 | Tờ trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Mẫu “Phụ lục 03A” thuộc file Phụ lục theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.16 | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Trong đó kèm theo Bản cam kết của thành viên Tổ chuyên gia về cam kết đánh giá E-HSDT theo mẫu mới nhất ban hành tại Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT). | Mẫu báo cáo thẩm định kết quả LCNT sử dụng Mẫu số 03C theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.17 | Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định). | Mẫu 11 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.18 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Mẫu “Phụ lục 03B” thuộc file Phụ lục theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT được đính kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.19 | Đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ (theo quy định của Luật mới điều chỉnh từ 7 ngày xuống 5 ngày) | Kê khai theo mẫu trên hệ thống. |
| 4.2.20 | Gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (theo khoản 6, điều 31 và khoản 3, điều 58, NĐ24/2024/NĐ-CP) | Mẫu 12 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.21 | Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng theo quy định trong E-HSMT (trong văn bản thông báo này đã bao gồm cả nội dung mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện hợp đồng quy định tại khoản 1, điều 32 và khoản 4, điều 58, NĐ 24/2024/NĐ-CP) | Lấy theo mẫu quy định cụ thể kèm theo E-HSMT của từng gói thầu. |
| 4.2.22 | Nhà thầu gửi văn bản phúc đáp đồng ý hoàn thiện, ký hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có, thủ tục này quy định mới không bắt buộc tùy nhà thầu, tuy nhiên nên có để Chủ đầu tư có được sự xác nhận, thấy được sự chuyên nghiệp, bài bản của nhà thầu) | Theo mẫu của Nhà thầu |
| 4.2.23 | Hoàn thiện và ký Hợp đồng. Các nội dung hoàn thiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1, điều 32; và khoản 4, điều 58, NĐ 24/2024/NĐ-CP gồm: hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng, điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). Kết quả hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để các bên ký kết hợp đồng. | - Mẫu 13 - Biên bản hoàn thiện và ký hợp đồng kèm theo trong thư mục tải về. - Mẫu Hợp đồng theo mẫu kèm theo các E-HSMT tương ứng tính chất gói thầu (XL, HH, PTV,…) đã hoàn thiện, điền đủ các nội dung, thông tin theo kết quả hoàn thiện hợp đồng trong biên bản nêu trên. |
| 4.2.24 | Quản lý thực hiện hợp đồng (điều 33, điều 58, NĐ 24/2024/NĐ-CP): Chủ đầu tư phải cập nhật tiến độ thực tế thực hiện hợp đồng khi thực hiện xong các mốc hoàn thành quy định trong hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; công khai về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu và chất lượng hàng hóa do nhà thầu cung cấp (đối với gói hàng hóa) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. | Thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. |
| 4.2.25 | Biên bản bàn giao bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bàn giao các giấy tờ, tài liệu quan trọng khác có liên quan,… có thể sử dụng chung mẫu này) | Mẫu 14 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.26 | Biên bản nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng. | Mẫu 15 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.27 | Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán theo quy định. | - “Mẫu 08a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với MSTX theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 kèm theo thư mục tải về; - “Mẫu 03a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với DADT theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP kèm theo thư mục tải về. |
| 4.2.28 | Biên bản quyết toán kinh phí hợp đồng. | Mẫu 16 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.29 | Biên bản thanh lý hợp đồng. | Mẫu 17 kèm theo trong thư mục tải về. |

Lưu ý:

- Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu, có thể phát sinh tình huống khách quan/không lường trước cần xử lý, khi đó có thể phát sinh thêm các thủ tục khác nhau tùy thuộc tình huống cụ thể mà Chủ đầu tư, Nhà thầu bổ sung cho phù hợp.

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (giá trị >100 triệu đối với dự toán mua sắm; > 500 triệu đối với dự án đầu tư) không thuộc trường hợp quy định tại bảng trên.